Утверждаю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Председатель комиссии**

Заместитель председателя

 Совета депутатов города Конаково

администрация города Конаково

Семёнов А.В.

**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания общественной межведомственной комиссии**

**по обеспечению реализации муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Конаково Конаковского района Тверской области на 2018-2024 гг» ( заочное)**

**г. Конаково 26.01.2023**

 **Присутствовали:** общественная межведомственная комиссия для обеспечения реализации муниципальной целевой программы «Формирование современной городской среды городского поселения город Конаково Конаковского района Тверской области на 2018 -2024 гг.» ( далее- комиссия), образованная постановлением Администрации города № 826 от 06.11.2018 года ( в редакции от 24.01.2022 № 42) в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии:**Заместитель председателя Совета депутатов города Конаково 4 созыва | Семёнов Андрей Владимирович |
| **Заместители председателя комиссии:**Первый Заместитель Главы администрации города Конаково | Сальников Дмитрий Николаевич |
| **Члены комиссии:**И.о. директора МБУ «ЦАР» МО городское поселение город Конаково | Космодемьянская Елена Анатольевна |
| Начальник Отдела архитектуры и градостроительства МБУ «ЦАР» МО городское поселение город Конаково | Осколкова Вера Николаевна |
| Зам директора МУП «Водоканал» МО городское поселение город Конаково, депутат Совета депутатов города Конаково 4 созыва | Фигурин Александр Анатольевич |
| Депутат Совета депутатов города Конаково 4 созыва, председатель комиссии по местному самоуправлению | Низовой Андрей Владимирович |
| Председатель Совета ветеранов города Конаково «Родина» | Цыганова Нина Егоровна |
| Председатель Конаковской районной организации Тверской областной организации Общероссийской общественной организация «Всесоюзная общество инвалидов» ( КРО ВОИ), депутат Совета депутатов города Конаково 4 созыва | Корнилова Галина Георгиевна |
| Секретарь комиссии:Зам. директора МКУ «ЖКХ» МО «Городское поселение город Конаково» | Белавкина Галина Николаевна |

**Повестка дня:**

**1.О подведении итогов обсуждения МЦП «Формирование современной городской среды городского поселения город Конаково Конаковского района Тверской области на 2018 -2024 гг.» в 2022-2023 гг.**

**2. О выборе общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году для включения в рейтинговое голосование.**

**3. О сборе предложений для дизайн - проектов территорий.**

Ход заседания:

**Выступили:**

**Вопрос 1. 1.О подведении итогов обсуждения МЦП «Формирование современной городской среды городского поселения город Конаково Конаковского района Тверской области на 2018 -2024 гг.» в 2022-2023 гг.**

**Информация Сальникова Д.Н. – о реализации проекта благоустройства общественных территорий в г.Конаково в 2022 году и планах на 2023 год:**

С 2018 года на территории города Конаково реализуется региональная программа «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жильё и городская среда). В 2022 году проведено благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков, район стадиона «Колизей», МБДОУ детский сад № 1 г. Конаково и АУ ДО «ДШИ г. Конаково» (2 этап).

Общая стоимость работ по реализации проекта составила 14,2 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 10,044 млн. рублей, из местного бюджета 4,2 млн. рублей. Сюда вошли работы по устройству площадки под теннисные столы и стоимость самих столов ( 2 шт), а также на сэкономленные денежные средства приобрели и установили малые архитектурные формы на Городской набережной на сумму 0,89 млн. рублей.

В 2022 году Администрация города Конаково была подготовлена заявка на VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году в категории «малые города» в подгруппе с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек. По итогам работы конкурсной комиссии проект «Благоустройство общественной территории «Стрелка реки Донховка» г. Конаково, Тверская обл.» вошел в число призеров.

 В 2023 году в МО «Городское поселение город Конаково» продолжается реализация национального проекта «Жильё и городская среда». На территории г. Конаково будет проведено благоустройство общественной территории, расположенная по адресу: г. Конаково, ул. Энергетиков д.24-д.12-д.39 в районе АУ ДО «ДШИ в Конаково, которая выбрана рейтинговым голосованием в 2022 году. Площадь благоустройства – 4600 кв. метров. Подведение итогов аукциона завершиться 31 января 2023 года Начальная стоимость проекта 15,98 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 11,755 млн. рублей.

 Кроме того, будет начат реализоваться проект-победитель VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Благоустройство общественной территории «Стрелка реки Донховка» (продолженное Городской Набережной ).

**Информация Семёнова А.В.**

 Для реализации программы «Формирование современной городской среды проводился сбор заявок в программу и обсуждение новых территорий, которые по мнению жителей города необходимо благоустроить, других предложений по изменению программы не было, предложений по дворовым территориям для благоустройства не поступало, Также следует отметить, что границы земельных участков вокруг МКД минимальны ( по фасаду до тротуара, с других сторон- по отмостку), пересмотр границ земельных участков возможен только через проведение общего собрания собственников жилых помещений.

 По предложениям на благоустройство общественных территорий в 2024 году:

 О начале сбора предложений было сообщено 22 декабря 2022 года. Предложена новая территория, которая должна войти в перечень уже имеющихся общественных территорий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городская площадь (Энергетиков) | 69 895,90 |
| 2 | Аллея пр. Ленина | 17 000,00 |
| 3 | Сквер Ворохова | 17 100,00 |
| 4 | Площадь Калинина | 22 272,00 |
| 5 | Пешеходная зона у стадиона «Колизей» | 14 915,00 |
| 6 | Комсомольский сквер часть 1 | 12 325,00 |
| 7 | Комсомольский сквер часть 2 | 13 775,00 |
| 8 | Привокзальная площадь | 6 283,00 |
| 9 | Пешеходная зона у АУ ДО «Детская школа искусств г. Конаково» | 4 600,00 |
|  | **итого** | **178 165,90** |
| **10** | **Городская набережная** | **158 143,00** |

Выношу предложение на голосовании о продолжении реализации программы и последующем включении новой общественной территории в общий список ( территория вокруг КГДК им. Воровского ( Первомайская д.18а).

Голосование за выдвинутое предложение:

**Голосование за 9 (100%) против 0 воздержался 0**

**Решили: рекомендовать Администрации внести изменения в программу с учётом замечаний.**

**2 Вопрос. О выборе общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году для включения в рейтинговое голосование.**

 Информация Семёнова А.В.

 Для определения общественных территорий, которые нужно благоустроить в г. Конаково с 24 декабря 2022 года по 24 января 2023 года проводился сбор предложений. В Общественную комиссию поступило 247 предложений, некоторые предложения сразу несколько территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | наименование территории | кол-во предложений |
| 1 | городская площадь ул.Энергетиков | 119 |
| 2 | Аллея проспект Ленина | 9 |
| 3 | Сквер Ворохова | 3 |
| 4 | новая территория : вокруг КГДК им Воровского ( ул. Первомайская д. 18а | 111 |
| 5 | новая территория 0ул.Александровка ( около ИФНС), берег р. Донховка | 1 |
| 6 | новая территория: ул.Герцена, около водного объекта | 1 |
| 7 | новая территория: набережная р. Донховка от моста до ул.Александровка д.2 | 1 |
| 8 | новая территория: пешеходная зона вдоль магазинов до Техникума ул.Баскакова от светофора) | 1 |

 Согласно заявок от жителей города предлагается выдвинуть на рейтинговое голосование 2 территории, набравших наибольшее количество предложений, а именно:

Городская площадь 48%

Прилегающая территория вокруг КГДК им. Воровского ( ул. Первомайская д. 18а) 45%

По итогам обсуждения и на основании заявок, предлагаю вынести на голосование в 2023 году для рейтингового голосования по выбору территорий вышеуказанные территории.

Голосование за выдвинутое предложение:

**Голосование за 9 (100%) против 0 воздержался 0**

**Решили: выдвинуть на рейтинговое голосование в 2023 году территории:**

1. **«Общественная территория, расположенная по адресу: г. Конаково, городская площадь ( ул. Энергетиков)».**
2. **«Общественная территория, расположенная по адресу: г. Конаково, ул. Первомайская 18 а , прилегающая к КГДК им Воровского.**

**3 Вопрос О сборе предложений для дизайн - проектов территорий.**

**Информация Семёнова А.В**.

Для разработки дизайн- проектов благоустройства предлагаю задействовать Отдел архитектуры и градостроительства МБУ «ЦАР» и начать сбор предложений от жителей.

Голосование за выдвинутое предложение:

**Голосование за 9 (100%) против 0 воздержался 0**

**Решили: начать сбор предложений от жителей г. Конаково для включения мероприятий в дизайн-проекты.**

**Вопросы повестки рассмотрены.**

**Заседание комиссии объявляю закрытым**

Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сальников Д.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Осколкова В.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Космодемьянская Е.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фигурин А.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Низовой А.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цыганова Н.Е.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корнилова Г.Г. Протокол вела Белавкина Г.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_