Приложение 7

к решению Совета депутатов города Конаково

от 27.06.2012г. № 510

Адресная инвестиционная программа

городского поселения город Конаково на 2011 год

| Наименование отраслей, распорядителей бюджетных средств, объектов | Годы строительства | Мощность | Утверждено Решением «О бюджете городского поселения город Конаково на 2011 год» | Кассовое исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) | В т.ч. по источникам финансирования | Всего (тыс. руб.) | В т.ч. по источникам финансирования |
|  |  |  |  | за счёт собственных средств бюджета | за счёт иных источников |  | за счёт собственных средств бюджета | за счёт иных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Всего |  |  | 126260,162 | 49738,266 | 76521,896 | 103630,184 | 40767,402 | 62862,782 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Прочие отрасли |  |  | 79,997 |  | 79,997 | 79,997 |  | 79,997 |
| Администрация города Конаково (бюджетополучатель) | 2010-2011 |  | 79,997 |  | 79,997 | 79,997 |  | 79,997 |
| Правила землепользования и застройки городского поселения город Конаково | 2010-2011 |  | 79,997 |  | 79,997 | 79,997 |  | 79,997 |
| 2.Коммунальное хозяйство |  |  | 8984,171 | 8382,171 | 602 | 8810,17 | 8295,17 | 515 |
| Администрация города Конаково (бюджетополучатель) |  |  | 8984,171 | 8382,171 | 602 | 8810,17 | 8295,17 | 515 |
| Газификация д. Вахромеево, ул. Заречная и ул. Центральная городского поселения город Конаково (ПИР) | 2011 | 2,055 км | 1204 | 602 | 602 | 1030 | 515 | 515 |
| Приобретение оборудования для диспетчеризации управления технологическими процессами водопроводных насосных станций и скважин | 2011 |  | 1450 | 1450 |  | 1450 | 1450 |  |
| Приобретение оборудования для реконструкции водозаборных скважин и модернизации ВНС «Центральная» | 2011 |  | 260 | 260 |  | 260 | 260 |  |
| Приобретение оборудования для реконструкции водозаборных скважин и модернизации ВНС «Южная» | 2011 |  | 290 | 290 |  | 290 | 290 |  |
| Приобретение оборудования для модернизации аэротенков очистных сооружений канализации | 2011 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |
| Приобретение оборудования для модернизации воздуходувной станции очистных сооружений канализации | 2011 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |
| Реконструкция и техническое перевооружение котельной пансионата «Энергетик» (СМР) | 2010-2011 |  | 2780,171 | 2780,171 |  | 2780,17 | 2780,17 |  |
| 3.Благоустройство |  |  | 38999,18 | 38999,18 |  | 30115,317 | 30115,317 |  |
| Администрация города Конаково (бюджетополучатель) |  |  | 38999,18 | 38999,18 |  | 30115,317 | 30115,317 |  |
| Реконструкция городской площади по ул. Энергетиков | 2011 |  | 31248,418 | 31248,418 |  | 22484,555 | 22484,555 |  |
| Реконструкция площади у Торгового центра (1 часть) | 2011-2012 |  | 9,912 | 9,912 |  | 9,912 | 9,912 |  |
| Проект благоустройства и озеленения территории городского поселения город Конаково | 2010-2011 |  | 470 | 470 |  | 470,0 | 470,0 |  |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленная и Пригородная в городе Конаково Тверской области | 2010-2011 |  | 7270,85 | 7270,85 |  | 7150,85 | 7150,85 |  |
| 4.Физическая культура и спорт |  |  | 78196,814 | 2356,915 | 75839,899 | 64624,7 | 2356,915 | 62267,785 |
| Администрация города Конаково (бюджетополучатель) |  |  | 78196,814 | 2356,915 | 75839,899 | 64624,7 | 2356,915 | 62267,785 |
| Крытый каток с искусственным льдом в г. Конаково по ул. Строителей (СМР) | 2009-2011 | 3492 кв.м | 77845,399 | 2005,5 | 75839,899 | 64273,285 | 2005,5 | 62267,785 |
| Строительство освещённой универсальной спортивной площадки с трибунами напротив здания ПФР по ул. Энергетиков д.23 и приобретение спортивного оборудования | 2010-2011 |  | 351,415 | 351,415 |  | 351,415 | 351,415 |  |